## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
< GOTravel!>
Data: 28/09/2020
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: Status geral – GOTravel!
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
O que foi superado na última semana
BPMN
Wireframes do Front End
Homepage
Validação de login (backend)
Aplicação Hospedada no Heroku
Diagrama de entidade e relacionamento
Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto
Api do Google Maps
  Frente Backend
  Validação de login
  Gerar arquivo de itinerário
  Definir dados a serem enviados
  Frente Front end
  Finalizar login e cadastro
  Estilização da validação de dados
  Frente Documentação
  Criar vertente interna do BPMN
  Diagrama de estado
Farol do Projeto

## Slide 4
Conexão com a biblioteca X
XYZ
Testes
Tela de Cadastro
Deploy
Sprint 2
Sprint 3
ÇLKJH
2 telas no React
Sprint 1
Criação do banco
Documentação e Fundação
Exemplo 1 de Timeline para o projeto dividido por Frente/Sprint
Semana1
Semana2
Semana3
Fundação e Construção
Construção e Implantação
Front End
Semana4

## Slide 5
Conexão com a biblioteca X
XYZ
Testes
Tela de Cadastro
Deploy
Sprint 2
Sprint 3
ÇLKJH
2 telas no React
Sprint 1
Criação do banco
Documentação e Fundação
Exemplo 1 de Timeline para o projeto dividido por Frente/Sprint
Semana1
Semana2
Semana3
Fundação e Construção
Construção e Implantação
Backend
Semana4

## Slide 6: Exemplo 2 de Timeline para o projeto por semana
Criação de Artefatos
Caderno de Testes
Plano de WWWWW
Plano de XXXXXXXX
Desenho YYYYYYYY
Definição dos Grupos
Validação do Professor xxxx
Setup XXXX do Ambiente de teste e execução da homologação da ambiente
Inicio Rollout
Definição do Tema xxx
08/12
08/12
09/12
Validação dos resultados dos testes com acordo de todos os envolvidos XXXX
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Desenv da Aplicação XPTO
Deploy em ambiente de testes
09/12
08/12
08/12
Sprint 1

## Slide 7: Ex. ArquiteturaV1
Exemplo meramente ilustrativo. Fonte Arquiteturas de referencia Microsof
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/ai-at-the-edge

## Slide 8: Ex. ArquiteturaV2
Exemplo meramente ilustrativo. Fonte Arquiteturas de referencia Microsof
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/ai-at-the-edge